РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2019 № 41 ст. Казанская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

и отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Казанского сельского поселения и

благоустройство территории поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 19.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 3.09.2013 № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения», согласно приложению № 1.

2. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2018 год согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Казанского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

от 18.03.2019 № 41

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось выделение средств из областного и местного бюджета поселения в сумме 8467,1 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 8231,5 тыс.рублей (97,2%)

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на повышение уровня и качества жизни населения Казанского сельского поселения, формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования территории а также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам благоустройства поселения;

- проведение субботников по уборке несанкционированных свалок, посадке и поливу зеленых насаждений, уборке лесополос от бурелома и ветролома;

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территориипоселения»вносились изменения согласно Постановлениий Администрации Казанского сельского поселения «О внесении изменений в постановление от 14.10.2013 г. № 179» 11.07.2018 г. № 123, от 02.11.2018 № 201, от 10.12.2018 № 238, Причинами вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на:

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

Увеличении доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

Благоустройство территории поселения:

содержание места для купания

содержание и благоустройство памятников

содержание парков и мест отдыха

мероприятия по озеленению

(содержание зелёных насаждений)

благоустройство и содержание мест захоронения

мероприятия по надлежащему санитарному состоянию (общественные работы)

Оформление права муниципальной собственности, землеустройства и землепользования.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 8467,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета 3653,8 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 4813,3 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составили в целом по Программе 8231,5 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств областного бюджета 3653,7 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 4577,8 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы на:

- Разработка ПСД по объектам Северо-Западный и Южный микрорайон ст. Казанская распределительные газопроводы

- покупку и высадку цветочной рассады в количестве 6850 шт.

- санитарную обрезку сухих и поврежденных ветвей древесных пород в количестве 26 шт.

- завоз земли на цветочные клумбы

- приобретение малых архитектурных форм(фигура «Баба Яга в ступе»,скамья Примирения), теннисного стола, урн металлических в кол-ве 30шт , цветочниц в кол-ве 21 шт

- закупку и высадку саженцев древесных пород в кол-ве 400шт

- завоз песка на кладбища

- обустройство места для купания и завоз песка

- уборку мусора на кладбищах и снос сухих деревьев

- покраску малых архитектурных форм в парках Казанского сельского поселения

- приобретение 1 детской площадки

- приобретение елочных украшений и гирлянд

- приобретение и замену флагов и баннеров

- устройство тротуара площадки к самолету СУ-24

Все денежные средства израсходованы по целевому назначению. Нецелевого использования средств, предусмотренных на реализацию Программы, нет.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы достигнуто повышение удовлетворенности населения Казанского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

Снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

Поддерживаются санитарные нормы и эстетичный вид территории поселения.

Улучшилось состояние зелёного фонда и качество среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения.

Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2018 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация  Казанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение удовлетво- ренности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | | повышение удовлетво- ренности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1.  Организация благоустройства территории поселения | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения; | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения; | |  |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | проценты | 85,2 | 0,0 | 0,0 | полномочия переданы муниципальному району |
| 2. | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 70,0 | 0,0 | 0,0 | полномочия переданы муниципальному району |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Казанского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по озеленению  (содержание зелёных насаждений) | га | 604 | 604 | 604 |  |
| 1.2 | Содержание и благоустройство памятников, мемориала. | м2 | 550 | 550 | 550 |  |
| 1.3 | Содержание парков и мест отдыха | м2 | 20000 | 20000 | 20000 |  |
| 1.4 | Содержание места для купания | м2 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 1.5 | Благоустройство и содержание мест захоронений | га | 12,2 | 12,2 | 12,2 |  |
| 1.6 | Мероприятия по надлежащему санитарному состоянию (общественные работы) | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.7 | Оформление права муниципальной собственности, землеустройства и землепользования | процентов | 85,0 | 89,0 | 89,0 |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» | всего | 8467,1 | 8231,5 |
| бюджет сельского поселения | 4813,3 | 4577,8 |
| областной бюджет | 3653,8 | 3653,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | всего | 4088,2 | 4088,0 |
| бюджет сельского поселения | 434,4 | 434,3 |
| областной бюджет | 3653,8 | 3653,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | всего | 4088,2 | 4088,0 |
| бюджет сельского поселения | 434,4 | 434,3 |
| областной бюджет | 3653,8 | 3653,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории поселения» | всего | 4378,9 | 4143,5 |
| бюджет сельского поселения | 4378,9 | 4143,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация благоустройства территории поселения | всего | 4378,9 | 4143,5 |
| бюджет сельского поселения | 4378,9 | 4143,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

18.03.2019 №41

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» отчетный

период 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\user\Documents\Мои%20документы%20из%20старого%20компьютера\Асташова\бюджет%202018\программы\ЖКХ\отчет%20за%209%20мес\№192%20от01.11.18%20Отчет%20ЖКХ.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\user\Documents\Мои%20документы%20из%20старого%20компьютера\Асташова\бюджет%202018\программы\ЖКХ\отчет%20за%209%20мес\№192%20от01.11.18%20Отчет%20ЖКХ.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» |  |  |  |  | 4088,2 | 4088,0 | 4088,0 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | Январь 2018 г | Декабрь 2018 г | 4088,2 | 4088,0 | 4088,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного снабжения водой населения сельского поселения |  | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  | 4378,9 | 4143,5 | 4143,5 |
| 2.1. | Организация благоустройства территории поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ Гончаров И.П. | Качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению поселения,  организация благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка; | Январь 2018 г | Декабрь 2018 г | 4378,9 | 4143,5 | 4143,5 |
| 2.6. | Контрольное событие программы |  | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | Х | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 8467,1 | 8231,5 | 8231,5 |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.