# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019 г.	                               №  42                                           ст. Казанская

Об утверждении отчета  о реализации

муниципальной программы

и отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Казанского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Казанского сельского поселения»,  постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от  14.10.2014 № 176  «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы», согласно приложению № 1.

2.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению №2

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Казанского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава  Администрации

Казанского сельского поселения                                                      Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского  поселения

от 18.03.2019 № 42

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось выделение средств из областного бюджета и  бюджета поселения в сумме 4073,6 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 4073,6 тыс.рублей (100 %)

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых в целях  безопасности дорожного движения;

- разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам содержания улично-дорожной сети;

Проведенные мероприятия по реализации Программы   представлены

в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению  Администрации Казанского сельского поселения от 12.01.2018 № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Казанского сельского поселения от 14.10.2013 № 176».

2. Постановлению Администрации Казанского сельского поселения от 12.01.2018 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Казанского сельского поселения от 14.10.2013 № 176».

3. Постановлению Администрации Казанского сельского поселения от 11.07.2018  № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации Казанского сельского поселения от 14.10.2013 № 176».

4. Постановлению Администрации Казанского сельского поселения от 11.07.2018  № 128 «О внесении изменений в постановление Администрации Казанского сельского поселения от 14.10.2013 № 176».

Причинами вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети поселения и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Казанском сельском поселении;

- сократить детский дорожно-транспортный травматизм;

- поддерживать внутрипоселковые  автомобильные дороги и искусственные сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 4073,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 4073,6 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составили в целом по Программе 4073,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 4073,6 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы улучшились транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог общего пользования Казанского сельского поселения. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2018 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Казанского сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселения» » |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах Казанского сельского поселения Верхнедонского района» |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. установка дорожных знаков | Администрация Казанского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении | - |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2018 год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | проценты | 47 | 47 |  |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | проценты | 100 | 100 |  |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2012 году) | проценты | 0 | 0 |  |
| 5 | Протяженность вновь построенных и реконструированных дорог местного значения | км | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог | Процентов | 0 | 0 |  |
| 7 | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Казанского сельского  поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 4073,6 | 4073,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4073,6 | 4073,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселения» | всего | 4073,6 | 4073,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4073,6 | 4073,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | всего | 4073,6 | 4073,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4073,6 | 4073,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах Казанского сельского поселения Верхнедонского района». Оформление прав собственности. | всего | 9,0 | 9,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 9,0 | 9,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | установка дорожных знаков, оформление прав собственности. | всего | 9,00 | 9,00 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 9,00 | 9,00 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

18.03.2017 № 42

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселения | Ведущий специалист С.И. Агафонов |  |  |  | 4073,6 | 4073,6 | 4073,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; | Ведущий специалист С.И. Агафонов | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | 4073,6 | 4073,6 | 4073,6 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Сокращение ДПТ | Х | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в населённых пунктах Казанского сельского поселения», оформление прав собственности. | Ведущий специалист С.И. Агафонов |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах Казанского сельского поселения. Строительство и реконструкция дорог, оформление прав собственности | Ведущий специалист С.И. Агафонов | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении | Январь 2018 г. | Декабрь 2018 г | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2.2. | Контрольное событие программы |  | Сокращение травматизма | Х | Декабрь 2018 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.