РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020 г. № 76 ст. Казанская

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и

развитие энергетики» за 6 месяцев 2020 года

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 259 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2020 года согласно приложению 1.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

 Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

от 03.07.2020 №76

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»

за отчетный период 6 мес. 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель. соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2176,3 | 2176,3 | 1070,1 | 1106,2 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения»  |  | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2176,3 | 2176,3 | 1070,1 | 1106,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Информационная поддержка политики энергосбережения  | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х  | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие: замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Приобретение энергосберегающих ламп взамен ламп накаливания, приобретение расходных материалов для сетей наружного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 70,0 | 70,0 | 61,3 | 8,7 |
| 1.3.  | Основное мероприятие: оплата за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ А.В. Никитин | Оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание сетей наружного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2106,3 | 2106,3 | 1008,8 | 1097,5 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | - | X | Х | 2176,3 | 2176,3 | 1070,1 | 1106,2 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения» за отчетный период 6 мес. 2020г

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №259.

На реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2176,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1070,1 тыс. рублей или 49,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство»

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 24.12.2019 №254 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения» на 2020 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

- 1.1 «Информационная поддержка политики энергосбережения» - Беседы с населением на сходах граждан

- 1.2 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» предусмотрено 70,0 тыс.руб. - приобретение энергосберегающих ламп взамен ламп накаливания, приобретение расходных материалов для сетей наружного освещения

- 1.3 «Оплата за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией» - предусмотрено 2106,3 тыс. руб.- израсходовано оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание сетей наружного освещения

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева