Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы» за отчетный период 9 мес. 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – Казанское сельское поселение на 2019-2030 годы»** |  | - | январь 2023г | декабрь 2023г | 29874,4 | 29874,4 | 23915,6 | 5958,8 |
| 1. | **Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Казанского сельского поселения»** | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В Никитин |  | январь 2023г | декабрь 2023г | 29874,4 | 29874,4 | 23915,6 | 5958,8(не наступил срок события) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Реализация комплексных проектов благоустройства муниципального образования – Казанское сельское поселение | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин |  | январь 2023г | декабрь 2023г | 29874,4 | 29874,4 | 23915,6 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Перерасчет сметной стоимости по объекту: «Набережная, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская, ст. Казанская от ул.Ленина по ул.Береговая» | январь 2023г | декабрь 2023г | 263,2 | 263,2 | 263,1 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Казанского сельского поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | формирования единого облика муниципального образования | январь 2023г | декабрь 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Строительство и ремонт благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Ведутся работы по благоустройству общественного пространства «Сквер выпускников, расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, ст. Казанская, ул. Молодежная,13»  Переданы полномочия по благоустройству объекта: «Набережная, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская, ст. Казанская от ул. Ленина по ул. Береговая» | январь 2023г | декабрь 2023г | 29611,2 | 29611,2 | 23652,8 | 5958,4 (не наступил срок реализации) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Строительство и ремонт благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Улучшение содержания и развития объектов | январь 2023г | декабрь 2023г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Формирование единого облика муниципального образования | январь 2023г | декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - |  | 29874,4 | 29874,4 | 23915,6 | 5958,8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за отчетный период 9 мес. 2023г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №262.

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 29874,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23916,0 тыс. рублей или 80%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий»

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 27.12.2022 №221 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» с изменениями и дополнениями на 2023 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

- 1.1 Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы»- предусмотрено 263,2 тыс. руб. проведена работа по перерасчету сметной стоимости по объекту: «Набережная, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская, ст. Казанская от ул. Ленина по ул. Береговая», освоено 263,1 тыс. руб.

- 1.2. Строительство и ремонт благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы предусмотрено 29611,2 тыс. руб., ведутся работы по благоустройству общественного пространства «Сквер выпускников, расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, ст. Казанская, ул. Молодежная,13», переданы полномочия по благоустройству объекта: «Набережная, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская, ст. Казанская от ул. Ленина по ул. Береговая» по состоянию на 01.10.2023 освоено 23652,8 тыс. руб. или 79,88%.

-1.3 Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству предусмотрено 0,0 тыс. руб. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории путем проведения общественного обсуждения проектов по благоустройству

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

05.07.2023