Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – Казанское сельское поселение на 2019-2030 годы» |  | - | январь 2021г | декабрь 2021 | 4330,6 | 4330,6 | 520,0 | 3810,6 (не наступил срок реализации) |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Казанского сельского поселения» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В Никитин |  | январь 2021г | декабрь 2021 | 4330,6 | 4330,6 | 520,0 | 3810,6 (не наступил срок реализации) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Реализация комплексных проектов благоустройства муниципального образования – Казанское сельское поселение | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин |  | январь 2021г | декабрь 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы» | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Разработка дизайн-проектов и сметная документация по объектам: «Набережная, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская, ст. Казанская от ул.Ленина по ул.Береговая», «Сквер выпускников, расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, ст.Казанская, ул. Молодежная,13» | январь 2021г | декабрь 2021 | 1890,0 | 1890,0 | 300,0 | 1590,0(не наступил срок реализации |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Казанского сельского поселения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | формирования единого облика муниципального образования | январь 2021г | декабрь 2021 | 2220,6 | 2220,6 | - | 0,0 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1  Строительство и ремонт благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | завершены работы по благоустройству общественного пространства «Благоустройство центральной площади по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул.Ленина 10а,» | январь 2021г | декабрь 2021 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2  Строительство и ремонт благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы). | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Улучшение содержания и развития объектов | январь 2021г | декабрь 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Формирование единого облика муниципального образования | январь 2021г | декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - |  | 4330,6 | 4330,6 | 520,0 | 3810,6 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за отчетный период 9 мес. 2021г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №262.

На реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2021 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4330,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило тыс. рублей или 12,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограмма:

Подпрограмма 1 – «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 28.12.2020 №206 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» с изменениями и дополнениями на 2021 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

- 1.1 Мероприятия по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации в целях благоустройства общественного пространства в рамках программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области» на 2019-2030 годы»- предусмотрено 1890,0 тыс.руб. идут работы по разработке дизайн-проектов и сметной документации по объектам: «Набережная, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская, ст. Казанская от ул.Ленина по ул.Береговая», «Сквер выпускников, расположенный по адресному ориентиру: Ростовская область, ст.Казанская, ул. Молодежная,13»

- 1.2 Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Казанского сельского поселения - на благоустройство сквера по адресу: ст. Казанская, ул. Ленина 10а - предусмотрено 2220,6 тыс. По состоянию на 01.10.2021 идут работы по завершению благоустройства сквера

- 2.1. Строительство и ремонт благоустроенных общественных территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малые архитектурные формы предусмотрено 220,0 тыс.руб., завершены работы по благоустройтсву по объекту «Благоустройство центральной площади по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул.Ленина 10а», по состоянию на 01.10.2021 освоено 220,0 тыс.руб. или 100,0%

-3.1 Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству предусмотрено 0,0 тыс.руб. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории путем проведения общественного обсуждения проектов по благоустройству

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Казанское сельское поселение Верхнедонского района Ростовской области на 2019-2030 годы»» за 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.