Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»

за отчетный период 9 мес. 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель. соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2129,7 | 2129,7 | 1340,1 | 788,9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения» |  | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2129,7 | 2129,7 | 1340,1 | 788,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Информационная поддержка политики энергосбережения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ И.П. Гончаров | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие: замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ И.П. Гончаров | Приобретение энергосберегающих ламп взамен ламп накаливания, приобретение расходных материалов для сетей наружного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150,0 | 150,0 | 108,4- | 41,6 |
| 1.3. | Основное мероприятие: оплата за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ И.П. Гончаров | Оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание сетей наружного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1979,7 | 1979,7 | 1231,7 | 748,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | X | Х | 2129,7 | 2129,7 | 1340,1 | 788,9 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения» за отчетный период 9 мес. 2019г

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»   (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения 26.12.2018г. №259.

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2129,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1340,1 тыс. рублей или 62,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казанского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения»  ;

Подпрограмма 2 - «Благоустройство»

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского  сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения» от 05.09.2018 №170 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казанского сельского поселения», постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 29.12.2018 №275 утвержден план реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»  на 2019 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

-  1.1 «Информационная поддержка политики энергосбережения» - Беседы с населением на сходах граждан

- 1.2 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» предусмотрено 150,0 тыс.руб. - приобретение энергосберегающих ламп взамен ламп накаливания, приобретение расходных материалов для сетей наружного освещения

- 1.3 «Оплата за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией» - предусмотрено 1979,7 тыс.руб.- израсходовано оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание сетей наружного освещения

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»  за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения                                                    Л.А. Самолаева

08.11.2019