Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период

 6 мес. 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоении |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист М.Н. Панчихина | - |  |  | 3114,8 | 3114,8 | 2656,0 | 458,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист М.Н. Панчихина | Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 3114,8 | 3114,8 | 2656,0 | 458,8 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Х | Декабрь 2022 г | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе**  |  | - |  |  | 3114,8 | 3114,8 | 2656,0 | 458,8 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

 Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 26.12.2018 г № 258 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете предусмотрено 3114,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключены 7 муниципальных контракта. Фактическое освоение средств составило 2656,0 тыс. рублей или 85,27% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 3114,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключены 7 муниципальных контракта. Фактическое освоение средств составило 2656,0 тыс. рублей или 85,27%.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 3114,8 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения с Администрацией Верхнедонского района должны быть направлены на очистку дорог от снега, россыпь противогололёдных материалов, (зимнее содержание); планировка и восстановление профиля проезжей части гравийных дорог, механизированная очистка покрытий от пыли и грязи без увлажнения, механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, обкос обочин дорог, покраска пешеходных переходов, ямочный ремонт, устройство дорожными картами, содержание внутрипоселковых дорог по элементам обустройства. Фактическое освоение средств составило 2656,0 тыс. рублей или 85,27%.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

 - исполнены договоры на зимнее содержание дорог;

 - проведены обкосы внутрипоселковых автомобильных дорог;

 - Проведены ямочные ремонты, устройство автомобильных дорог картами. Покраска пешеходных переходов.

 По итогам шести месяцев 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

 Глава Администрации

 Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева