# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2016г.	                              №  140                                           ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Казанского сельского поселения»,  постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от  14.10.2014 № 176  «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания,  подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Казанского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Казанского сельского поселения                                                      Л.А. Самолаева

Приложение

к постановлению Администрации

Казанского сельского  поселения

от 18.04.2016 № 140

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из областного бюджета и  бюджета поселения в сумме 12868,6 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 12868,3 тыс.рублей (100,0 %)

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых в целях  безопасности дорожного движения;

- разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам содержания улично-дорожной сети;

Проведенные мероприятия по реализации Программы   представлены

в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации  Казанского сельского поселения от 13.04.2015 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Казанского сельского поселения от 30.09.2013 № 141 «Об утверждении  муниципальной программы Казанского сельского  поселения «Развитие транспортной системы».

2. Постановлению Администрации  Казанского сельского поселения от 23.10.2015 № 225 «О внесении изменений в постановление Администрации Казанского сельского поселения от 30.09.2013 № 141 «Об утверждении  муниципальной программы Казанского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»

Причинами вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети поселения и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Казанском сельском поселении;

- сократить детский дорожно-транспортный травматизм;

- поддерживать внутрипоселковые  автомобильные дороги и искусственные сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусматривалось 12868,6 рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 4580,0 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составили в целом по Программе 12868,3 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета 4579,8 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы улучшились транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог общего пользования Казанского сельского поселения. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2015 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2015 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Казанского сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселения» » |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Заведующий сектором по благоустройству ЖКХ И.П. Гончаров | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах Казанского сельского поселения Верхнедонского района» |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. установка дорожных знаков | Заведующий сектором по благоустройству ЖКХ И.П. Гончаров | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении | - |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | проценты | 46 | 46 | 46 |  |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Казанского сельского  поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 12868,6 | 12868,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4580,0 | 4579,8 |
|  |  | областной бюджет | 8288,6 | 8288,5 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселения» | всего | 12868,6 | 12868,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4580,0 | 4579,8 |
|  |  | областной бюджет | 8288,6 | 8288,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах Казанского сельского поселения Верхнедонского района». | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | установка дорожных знаков | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |