РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019 № 111 ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики Казанского сельского поселения»

за 6 месяцев 2019 года.

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 259 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения» за 6 месяцев 2019 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Казанского

сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

09.07.2019 №111

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики Казанского сельского поселения»

на 01 июля 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2159,7 | 825,1 | 2034,2 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения» |  | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2159,7 | 825,1 | 2034,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Информационная поддержка политики энергосбережения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  И.П. Гончаров | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2159,7 | 825,1 | 2034,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие: замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  И.П. Гончаров | Уменьшение потребления элек­троэнергии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150,0 | 50,2- | 124,8 |
| 1.3. | Основное мероприятие: оплата за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  И.П. Гончаров | Бесперебойное снабжение населения электроэнергией | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2009,7 | 774,9 | 1909,4 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | X | Х | 2159,7 | 825,1 | 2034,2 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.