РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 г. №197 ст. Казанская

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и

развитие энергетики» на 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 259 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить План реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год в редакции согласно приложения.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

от 25.12.2020 №197

ПЛАН

реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C:\Users\user\Downloads\_3264kazankaplan_realizacii_yenergiya_kazanskaya.doc#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  | 2248,8 | - | - | 2248,8 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Казанского сельского поселения» |  | - | январь-декабрь | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие: Информационная поддержка политики энергосбережения | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Уменьшение потребления элек­троэнергии | январь-декабрь | 145,8 | - | - | 145,8 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: оплата за потребление электроэнергии и обслуживание электроэнергией | Заведующий сектором по благоустройству и ЖКХ  А.В. Никитин | Бесперебойное снабжение населения электроэнергией | январь-декабрь | 2103,0 | - | - | 2103,0 | - |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | - | - | 2248,8 | - | - | 2248,8 | - |