# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020                                                   (23                                   ст. Казанская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Казанского

сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Казанского сельского

поселения и благоустройство территории

поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения»

п о с т а н о в л я ю

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского  поселения и благоустройство территории поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Казанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения                                                    Л.А. Самолаева

# Приложение

к постановлению Администрации

Казанского сельского  поселения

от 11.03.2020  №23

Отчет

О реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского  поселения и благоустройство территории поселения»» за 2019 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского  поселения и благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 26.12.2018 № 254, Администрацией Казанского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год распоряжением Администрации Казанского сельского поселения от 29.12.2018 
№ 270.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 3663,7 тыс. рублей, или 99,4 процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской расходы на 2019 год средства не были запланированы.

Основное мероприятие 1.2 Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства расходы на 2019 год исполнены на 99,9 процентов.

В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия была предусмотрено 172,9 тыс.руб. - проведены работы по оформлению водопроводных сетей в собственность Казанского сельского поселения

В рамках подпрограммы 2. «Благоустройство территории поселения»предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основное  мероприятие 2.1 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок)расходы на 2019 год исполнены на 99,4 процентов.

В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия была предусмотрено 3385,30 тыс.руб. - проведены работы, связанные с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб

Основное  мероприятие 2.2 Содержание мест захоронения расходы на 2019 год исполнены в полном объеме.

В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия была произведена противоклещевая обработка кладбищ, подвоз песка к кладбищам и содержание в чистоте кладбищ Казанского сельского поселения в  сумме 127,1 тыс. руб.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# Факторы,  повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены. Мероприятия выполнились в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района составил 3685,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3685,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Казанского сельского поселения от 26.12.2018 №160 «О бюджете Казанского сельского поселения Верхнедонского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил  3685,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 3685,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3685,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 620,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 620,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 21,6 тыс. рублей, из них: на оформление прав собственности 0,1 тыс. рублей и на благоустройство территории  21,5 тыс. рублей.

В результате исполнения программы по расходам сложилась экономия в сумме 21,6 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности в данных средствах.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы  необходимо обеспечить: повышение уровня внешнего благоустройства поселения.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | Администрация Казанского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  |  | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | Администрация Казанского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения: оформление водопроводных сетей в собственность муниципального образования |  |
| 4. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» | X | X | X | X | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Казанского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения, комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка: содержание в чистоте парков скверов, организация субботников по содержанию в чистоте территории поселения, организация Дня древонасаждения, покосы сорной растительности, вывоз сухих ветвей, оформление клумб, содержание хоккейной коробки в зимнее время |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3: Содержание мест захоронения | Администрация Казанского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | надлежащее содержание кладбищ | В 2019 году выполнены работы по противоклещевой обработке кладбищ в сроки: подвоз песка, содержание в чистоте территории кладбищ |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» | всего | 3685,3 | 3685,3 | 3663,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3685,3 | 3685,3 | 3663,7 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | всего | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| ОМ 1.1. Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | всего | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» | всего | 3512,4 | 3512,4 | 3490,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3512,4 | 3512,4 | 3490,9 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация благоустройства территории поселения | всего | 3385,3 | 3385,3 | 3363,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3385,3 | 3385,3 | 3363,8 |
| ОМ 1.3. Содержание мест захоронения | всего | 127,1 | 127,1 | 127,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 127,1 | 127,1 | 127,1 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения и благоустройство территории поселения» |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» |
| 1. | Доля газифицированных микрорайонов ст. Казанской | процентов | - | 0,0 | 0,0 | – |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 60,0 | 60,0 | - |
| Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |
| 3. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | - | 75 | 75 | – |
| 4. | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов | - | 85 | 85 | - |
| 5. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 6. | Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 7. | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок; | процентов | - | 100 | 100 | - |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | Х | Х | 21,6 | 21,6 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения » | Х | Х | 21,6 | 21,6 |
| 3. | ОМ 1.1. Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | – | - | - | - |
| 4. | ОМ 1.2. Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |  | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 6. | ОМ 2.1. Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | – | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 7. | ОМ 2.2. Содержание мест захоронения | – | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Казанского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения» | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Казанского сельского поселения » | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |
| 3. | ОМ 1.1. Распределительные газопроводы в Южном и Северо-Западном микрорайонах ст. Казанской | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Оформление технической документации (технических, планов паспортов и прочие) объектов коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |
| 6. | ОМ 2.1. Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ОМ 2.2. Содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Казанского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2019 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 7 | 7 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 4 | 4 | Х |