**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.04.2019 г. № 66 ст. Казанская

О внесении изменений в Постановление №274

от 29.12.2019 «Об утверждении Плана реализации

 муниципальной программы Казанского

сельского поселения «Развитие транспортной

 системы» на 2019 год»

 В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 258 «Об утверждении муниципальной Программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. План реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год согласно приложению 1.

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

 к постановлению Администрации

 Казанского сельского поселения

от 25.04.2019 № 66

**ПЛАН**

реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист С.И. Агафонов | - | - | 5943,3 | - | - | 5943,3 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист С.И. Агафонов | Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | январь-декабрь | 5943,3 | - | - | 5943,3 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе**  |  | - | - | **5943,3** | **-** | **-** | **5943,3** | **-** |