РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020 г. № 75 ст. Казанская

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Казанского

сельского поселения «Развитие транспортной

системы» за 6 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от 05.09.2018 г. № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казанского сельского поселения», от 26.12.2018 № 258 «Об утверждении муниципальной Программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Утвердить отчет поплану реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2020 года согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А. Самолаева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

от 03.07.2020 №75

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период

6 мес. 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоении |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселении» | Ведущий специалист С.И. Агафонов | - |  |  | 6180,8 | 6180,8 | 2658,4 | 3522,4 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист С.И. Агафонов | Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Январь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | 6180,8 | 6180,8 | 2658,4 | 3522,4 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Х | Декабрь 2020 г | Х |  | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной  программе** |  | - |  |  | 6180,8 | 6180,8 | 2658,4 | 3522,4 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 26.12.2018 г № 258 «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в местном бюджете предусмотрено 6180,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключены 4 муниципальных контракта. Фактическое освоение средств составило 2658,4 тыс. рублей или 43,0% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 6180,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключены 4 муниципальных контракта. Фактическое освоение средств составило 6180,8 тыс. рублей или 43,0%.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 6180,8 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения с Администрацией Верхнедонского района должны быть направлены на очистку дорог от снега, россыпь противогололёдных материалов, (зимнее содержание); планировка и восстановление профиля проезжей части гравийных дорог, механизированная очистка покрытий от пыли и грязи без увлажнения, механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, обкос обочин дорог, покраска пешеходных переходов, ямочный ремонт, устройство дорожными картами, содержание внутрипоселковых дорог по элементам обустройства. Фактическое освоение средств составило 2658,4 тыс. рублей или 43,0%.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2020 года достигнуты следующие результаты:

- исполнены договоры на зимнее содержание дорог;

- проведены обкосы внутрипоселковых автомобильных дорог;

- Проведены ямочные ремонты, устройство автомобильных дорог картами. Покраска пешеходных переходов.

По итогам шести месяцев 2020 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.