- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015г.	                                  №  297                                          ст. Казанская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казанского сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Казанского сельского поселения от 03.09.2013 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Казанского сельского поселения»,  постановлениями Администрации Казанского сельского поселения от  14.10.2014 № 176  «Об утверждении муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казанского

сельского поселения                                                                   Л.А.Самолаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казанского сельского поселения

31.12.2015 № 297

- Таблица 11

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 01 января 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие сети автомобильных дорог в Казанском сельском поселения | Ведущий специалист С.И. Агафонов |  |  |  | 12868,6 | 12868,3 | 12177,8 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; | Ведущий специалист С.И. Агафонов | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Январь2015 г. | Декабрь 2015 г. | 12868,6 | 12868,3 | 12177,8 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  | Сокращение ДПТ | Х | Декабрь 2015 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в населённых пунктах Казанского сельского поселения» | Ведущий специалист С.И. Агафонов |  |  |  | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах Казанского сельского поселения. Строительство и реконструкция дорог | Ведущий специалист С.И. Агафонов | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении | Май 2015 г. | Декабрь 2015 г | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы |  | Сокращение травматизма | Х | Декабрь 2015 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.